**ПЕРЕЧЕНЬ**

инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории

Кабардино-Балкарской Республики в производственных и коммерческих отраслях

по состоянию на 20 сентября 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование инвестиционного проекта** | **Краткое описание проекта** | **Инициатор** | **Сроки реализации проекта (годы)** | **Стоимость проекта (млн.руб.)** | **Число раб.мест** | **Контактная информация** | **Текущее состояние проекта** |
| **ПРОМЫШЛЕННОСТЬ** |
| ***Проекты, находящиеся в стадии завершения строительства и ввода в эксплуатацию в 2017 году*** |
| 1. | Текстильноепроизводство*(г.о. Баксан)* | Создание конкурентоспособного предприятия по производству текстильной продукции при трехсменном режиме работы общей производственной мощностью 9 936 тонн в год. Проект направлен на импортозамещение, позволит снизить зависимость российского рынка от импортных поставок трикотажного полотна, увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней. | ООО «Текстиль Индустрия» | 2014-2017 | 1 308,0 | 350 | Генеральный директорБаксановХасан Хачимович8 928 704 85 76 | Реализуемый проект.Проект на стадии завершения реализации. Реализован первый этап. В настоящее время идет монтаж и наладка приобретенного оборудования по второму этапу проекта. Фабрика станет одной из цепочек кооперации текстильного и швейных производств, строительство которых завершается в г. Баксан, с.Малка, с.Сармаково, с. Залукодес. Швейные предприятия планируют использовать полотно, выпускаемое ООО «Текстиль Индустрия».Планируемые годовые объемы выпуска продукции – 9936 тонн текстильной продукции.Ведется работа по кооперации ООО «Текстиль Индустрия» и швейных фабрик, которые планируется полностью обеспечить полотном для выпуска широкой номенклатуры швейной продукции. |
| 2. | Организация производства трехкомпонентных шприцев одноразового применения*(г.о. Прохладный)* | Проект предполагает организацию производства по выпуску широкой номенклатуры качественной продукции медицинского назначения – трехкомпонентных шприцев однократного применения. Планируемые годовые объемы выпуска продукции – 250 млн. шприцев.Для успешной реализации проекта имеется земельный участок, свободные производственные площади, развитая инфраструктура. | Группа Компаний в составе: ООО «Группа СТК», АО «Прохладненский завод полупроводниковых приборов». | 2015-2017 | 505,0 | 100 | Генеральный директорМахошев Алим Хасанбиевич, 8(86631)4-22-59ООО «Группа СТК»ЧевычеловКонстантин Иванович,РакирБорис Михайлович | Реализуемый проект.В соответствии с «дорожной картой» специалистами ООО «ККП-Проект» (Кавказкурортпроект) проведена работа по экологическому анализу здания и территории и отведенных под производственные мощности нового предприятия. Изготовлен необходимый пакет документов для включения объекта в градостроительный план, разработана проектно-сметная документация. |
| 3. | Производство машин для высадки, прополки и сборки огурцов и других овощей размером до 20-25 см; полуприцепов к тракторам и автомобилям для перевозки фрукто- иовощеконтейнеров.*(Майский муниципальный район)* | На предприятии планируется организация производства машин для высадки, прополки и сборки огурцов и других овощей размером до 20-25 см.; полуприцепов к тракторам и автомобилям для перевозки фрукто- и овощеконтейнеров. По исследованиям рынка потребность на сегодняшний день актуальна, аналогов - производителей данной продукции на территории СКФО нет. Для реализации проекта отведены и подготовлены специализированные помещения, площадки и оборудование. | ООО «Севкаврентген-Д» | 2016-2017 | 200,0 | 50 | Генеральный директор Хуштов Бетал Зуберович,8(86633)21475, 8(928)6900101email: t\_borovik@skrz.ru  | Реализуемый проект.Для реализации проекта отведены и подготовлены специальные площадки, помещения и оборудования. Произведена и реализована пилотная партия продукции.  |
| 4. | Создание Центра компримирования газа (ЦКГ)*(г.о. Нальчик)* | Развитие применения природного газа в качестве моторного топлива | ООО «Каббалкнефтегаз» | 2017 | 120,0 | 10 | ДиректорЛекопшиев Арсен Тажудинович8(928)71171808(8662)778354 | Реализуемый проект.Для работы ЦКГ используется оборудование Орион-750 на базе компрессора Ariel производительностью 1600 м3/ч и мощностью электродвигателя 315 кВт/ч. Данная компрессорная установка предназначена для заправки ПАГЗ. Парк ПАГЗ включает в себя 4 передвижных автомобильных газовых заправщика, объем каждого из которых 6000 м3 газа при давлении 25 мПа. |
| 5. | «Производство инновационных домостроительных панелей на итальянском оборудовании EMMEDUE» *(Прохладненский район)* | Производство конструктивных элементов панелей для возведения любых гражданских и промышленных объектов жилого и делового назначения. | ООО «ГЛАСС» | 2017 | 250,0 | 100 | ДиректорМирзоев Эдуард Михайлович8(86631)76605 | Реализуемый проект.Налажено производство в соответствии со строительной технологией EMMEDUE.Технология позволяет производить полный ассортимент конструктивных элементов панелей для возведения любых гражданских и промышленных объектов жилого и делового назначения. Базовым конструктивным элементом строительной технологии EMMEDUE является домостроительная панель несъемной опалубки промышленного изготовления, которая является несборной, но модулярно компонуемой. |
| 6. | «Создание высокотехнологичного производства нового поколения высоковольтных выключателей»*(г.о. Нальчик)* | Производство нового поколения высоковольтных выключателей | ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» | 2015-2017 | 295,0 | 120 | ДиректорМахиев Руслан Абдуллаевич8(8662)770823773152 | Реализуемый проект.На предприятии проведено техническое перевооружение некоторых технологичных видов производства (прессовка, обмоточное, механообработка, гальваника). В рамках проекта приобретено и запущено высокотехнологичное оборудование. Налажен выпуск высоковольтных выключателей, контакторов, выключатели нагрузки. |
| 7. | «Производство противоградовой сетки для защиты интенсивных садов»*(Баксанский муниципальный район)* | Организация производства противоградовой сетки | ООО «Бетанет» | 2017 | 100,0 | 20 | ДиректорКаракотов Магомет Борисович8(928)8108888 | Реализуемый проект.Предприятие оснащено передовым итальянским оборудованием, позволяющим ежегодно производить до 8 млн. квадратных метров противоградовой сетки, соответствующей по качеству европейским стандартам.Противоградовая сетка, помимо защиты от града, также позволяет затенять культуру, сдерживая негативные влияния на урожай, вызванные повышенными температурами и избытком солнечных лучей в летний период.Учитывая значительные темпы развития интенсивного садоводства в Северо-Кавказском федеральном округе, импортозамещающая продукция предприятия имеет высокие перспективы сбыта. Компания также развивает сотрудничество с предприятиями южных и центральных регионов Российской Федерации, где инвестиции в производство фруктов постоянно растут. |
| Итого: **7 проектов** | **2 778,0** | **750** |  |  |

|  |
| --- |
| ***Проекты переходящего строительства, ввод которых запланирован после 2017 г.*** |
| 1. | Создание в Кабардино-Балкарской Республике промышленногокомплекса «Этана»*(Майский муниципальный район)* | Создание высокотехнологичного промышленного парка, включающего в себя современные предприятия по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения, терефталевой и уксусной кислоты, а также комплексов по производству бутилированной питьевой воды и транспортной логистики. Проект реализуется в несколько этапов:*Инвестиционный проект «ETANA PET I» 2017-2019 гг.* – организация производства полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения объемом 0,5 млн. тонн в год;*Инвестиционный проект «ETANA PET II» 2018-2020 гг.* – организация производства полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения объемом 0,5 млн. тонн в год;*Инвестиционный проект «ETANA PET III» 2020-2021 гг.* – организация производства полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения объемом 0,5 млн. тонн в год;*Инвестиционный проект «GWW I-II» 2018-2020 гг.* – организация производства бутилированной воды.Реализация проекта обеспечит развитие потенциала обрабатывающих производств в республике, значительно повысит значение валового регионального продукта и уровень поступлений в республиканский бюджет. | ООО «Завод чистых полимеров «Этана» | 2016-2020 | 218 999,1 | 2800 | Генеральный директорАшинов Сергей Владимирович8(928)7099085e-mail: corp@etana.ru | Реализуемый проект.В рамках реализации проекта на сегодняшний день подписаны:- Генеральное соглашение между Правительством Кабардино-Балкарской Республики, компанией «Этана» и компаниями Китайской Народной Республики China Petroleum Technology and Development Corporation, China Kunlun Contracting and Engineering Corporation о сотрудничестве при создании промышленного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике от 7 ноября 2016 г. № 01-25/01-С- EPC;-Контракт ETANA PET I 085 IHS 2016085 на строительство промышленного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике (стороны контракта компания «Этана» и компании Китайской Народной Республики China Petroleum Technology and Development Corporation, China Kunlun Contracting and Engineering Corporation). 4 июля 2017 г. в рамках визита Председателя Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию состоялось подписание международных соглашений в различных сферах деятельности. В целях исполнения Генерального соглашения о сотрудничестве при создании промышленного комплекса "Этана" (от 7 ноября 2016 г. № 01-25/01-С) подписанного 7 ноября 2016 г. в городе Санкт-Петербурге в рамках 21 регулярной встречи глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики №96-ПП от 23 мая 2017г. в Схему территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики внесены дополнения учитывающие размещение и развитие промышленного комплекса «Этана», транспортно-логистического и энергетических комплексов, социальных объектов программы устойчивого развития. Решением Совета местного самоуправления с.п. Октябрьское Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики №19 от 21 июня 2017г. внесены изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки учитывающие размещение и строительство промышленного комплекса "Этана".На основе предварительной (Screening) экологической оценки в соответствии с Конвенцией ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо, 1991 г.), Стратегической экологической оценки (Strategic Environmental Assessment (SEA) выполнены итоговые работы по экологической оценке воздействия на окружающую и социальную среду (Environmental Impact Assessment (EIA). Проводятся работы по структурированию и организации финансирования первого пускового комплекса, выполнены работы по подготовке технико-экономического обоснования стартового комплекса, маркетинговые исследования, оценка технологических решений, в активной фазе работы по проектированию |
| 2. | Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую территорию. Создание инновационного, наукоемкого, экологически безопасного производства вольфрамового ангидрида, освоение производства новой продукции отвечающей по качеству лучшим мировым стандартам*(Прохладненский муниципальный район)* | Создание гидрометаллургического производства для переработки вольфрамовых концентратов, вольфрамо-молибденосодержащих продуктов с получением товарных продуктов – вольфрамового ангидрида концентрата молибденового гидрометаллургического. Цель проекта – строительство на новой площадке современного гидрометаллургического производства на базе действующего предприятия ОАО «Гидрометаллург».В результате реализации данного проекта планируется включение нового гидрометаллургического производства в цепочку производственной кооперации планируемого к реализации комплексного проекта по созданию на территории Северо-Кавказского федерального округа кластера по производству твердосплавного инструмента. | АО «КабБалкВольфрам» | 2016-2019 | 2 000,0 | 360 | Генеральный директорПопов Алексей Анатольевич8(495)41900308(8662) 474368 | Реализуемый проект. Проект включен в государственную программу РФ «Развитие СКФО до 2025 года».В целях реализации инвестиционного проекта подписано соглашение между Министерством РФ по делам Северного Кавказа и Правительством КБР.На сегодняшний день инициатором освоено 10,0 млн. руюлей.Проект соглашения между АО «КБВольфрам» и АО «КР КБР» находится на стадии согласования. |
| 3. | Создание высокотехнологичного производства 3D конусно-лучевого томографа и аппарата для глубокофокусной и близкофокусной терапии *(Майский муниципальный район)* | Реализация проекта позволит организовать производство современного медицинского диагностического и терапевтического рентгеновского оборудования, что даст стимул к снижению зависимости от зарубежного медицинского оборудования, а также повысить доступность современного медицинского оборудования для медицинских учреждений и улучшить качество медицинских услуг для населения. Комплексы диагностического и терапевтического рентгеновского оборудования могут использоваться в различных областях медицины – челюстно-лицевой хирургии, стоматологии, онкологии, травматологии и других. Оборудование планируется поставляться не только в Россию, но и в страны СНГ и Азии. | ООО «Севкаврентген- Д» | 2016-2020 | 600,0 | 20 | Генеральный директор Хуштов БеталЗуберович,8(86633)21475, 8(928)6900101email: t\_borovik@skrz.ru  | Реализуемый проект.Проект реализуется совместно с АО «Корпорация развития Северного Кавказа».Имеется Бизнес-план, ТЭО.Для реализации проекта подготовлены и отведены специализированные помещения, площади, оборудование.1 октября 2016 года АО «Корпорация развития Северного Кавказа» заключило с собственником компании Соглашение о реализации инвестиционного проекта в области производства медицинского рентгеновского оборудования.В настоящее время проект ожидает финансирования |
| Итого: **3 проекта** | **221 599,1** | **3 180** |  |  |
| ***Проекты вновь начинаемого строительства с 2017г.*** |
| 1. | Строительство заводов по производству газосиликатных блоков и обожженной извести*(Майский муниципальный район)* | Проект предполагает создание предприятия по производству газосиликатных блоков с ежегодной мощностью 122 000 м3 и по обожженной извести с ежегодной мощностью 40 000 тонн. В рамках реализации проекта планируется строительству двух заводов. | ООО «Промышленно-строительная компания «ОКСИ ТМ» | 2017-2019 | 760,0 | 112 | Генеральный директор ТаумурзаевМухарбий Далхатович8(928) 9121029 | Реализуемый проект.Проект прошел конкурсный отбор межведомственной комиссии МинКавказа по включению в подпрограмму «Социально-экономическое развитие КБР до 2025 года» государственной программы РФ «Развитие СКФО до 2025 года».Реализация проекта планируется в два этапа. На сегодняшний день реализуется первый этап проекта – строительство газосиликатных блоков, с участием инвесторов из Татарстана. Инвестиции в проект будут осуществляться в виде поставок инвестором оборудования. Параллельно ведется работа по подбору площадки под реализацию второго этапа проекта – добычи известняка. |
| 2. | Организация производства модифицированного бентонитовогопорошка для буровых растворов*(Черекский муниципальный район*) | Добыча и переработка бентонитовой глины Герпегежского месторождения на участке «Хеу» для применения в различных отраслях экономики и получения продукции. | ООО «Бента» | 2017-2018 | 424,0 | 80 | Генеральный директорБабугоев РусланМухамедович8(938)6938109 | Реализуемый проект.Проект прошел конкурсный отбор межведомственной комиссии МинКавказа по включению в подпрограмму «Социально-экономическое развитие КБР до 2025 года» государственной программы РФ «Развитие СКФО до 2025 года».Проведены геологические изыскания, топографическая съемка и предварительный подсчет запасов. Подготовлена и находится на рассмотрении заявка на финансирование в АО «Корпорация развития Северного Кавказа». Вопрос финансирования решится до конца текущего года |
| 3. | Возобновление добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения Кабардино-Балкарской Республики *(Эльбрусский муниципальный район)* | Основа строительства нового комплекса состоит из концепции проработки проектных решений, на всех переделах технологических процессов на основе технологических параметров добычи полезных ископаемых, комплексного извлечения металлов из руд, с последующей их металлургической переработкой на основе применения новейших технологий, достижений науки и техники, что в совокупности позволяет создание современного горно-металлурги-ческого комплекса. Проект по разработке Тырныаузского вольфрамомолибденового месторождения является базовым и основополагающим проектом создаваемого на территории СКФО комплекса твердосплавных производств.Реализация проекта имеет стратегическое значения для повышения обороноспособности Российской Федерации. В рамках проводимой работы по реформированию Вооруженных сил России разработка Тырныаузского месторождения позволит обеспечить потребность в вольфраме предприятий оборонно-промышленного комплекса (изготовление бронебойных снарядов, броневой стали) машиностроения, металлургии, и других отраслей. | Правительство КБР | 2017-2020 | 20 000,0 | 1000 |  | Планируемый к реализации проект. В целях скоординированной работы по возобновлению добычи на Тырныаузском вольфрамо-молибденовом месторождении 8 июня 2015 года подписано Соглашение между Федеральным агентством по недропользованию и Правительством КБР о передаче Правительству КБР осуществления отдельных полномочий в сфере недропользования.В рамках заключенного соглашения завершена работа по расчету запасов и подготовке ТЭО кондиций Тырныаузкского вольфрамо-молибденового месторождения. В рамках государственного контракта №1 от 21.09.2015г., работы по проекту «Разработка нового ТЭО кондиций и переоценка запаса вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения» проведены ОАО «Гипроцветмет», входящее в структуру ГК «Ростех»Имеется ТЭО кондиций Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. Подготовлена финансово-экономическая модель. В целях скоординированной работы по возобновлению добычи на Тырныаузском вольфрамо-молибденовом месторождении 8 июня 2015 года подписано Соглашение между Федеральным агентством по недропользованию и Правительством Кабардино-Балкарской Республики о передаче Правительству Кабардино-Балкарской Республики осуществления отдельных полномочий в сфере недропользования. В рамках заключенного Соглашения между Федеральным агентством по недропользованию и Правительством КБР завершена работа по расчету запасов и подготовке ТЭО кондиций Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. Работы по проекту «Разработка нового Технико-экономического обоснования (ТЭО) кондиций и переоценка запасов вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения» проведены ОАО «Гипроцветмет» входящий в структуру ГК «Ростех». Минприроды России (Роснедра) утвержден Перечень участков недр по Кабардино-Балкарской Республике, предлагаемых для предоставления в пользование в 2017 году.  В 2017 году на совместных совещаниях Минпромторга России и Минкавказа России с участием Минфина России, Минэкономразвития России, Росрезерва, Роснедра, Правительства Кабардино-Балкарской Республики, ГК «Ростех», ГК «Внешэкономбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», АО «Компания «Вольфрам» обсуждены ключевые параметры проекта, перечень необходимого оборудования, финансово-хозяйственная модель, основные направления его реализации и потенциальные меры государственной поддержки со стороны федеральных органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и финансовых институтов. На данном этапе определены потенциальные инвесторы- ООО «РТ-Развитие бизнеса» (ГК «РОСТЕХ») и АО «Компания «Вольфрам» которыми подготовлена финансово-экономическая модель, которая представлена в Правительство Российской Федерации. Сформированы предложения по государственной поддержке проекта, в частности, льготное кредитование и применение особого налогового режима (Правительством Кабардино-Балкарской Республики ведется работа по подготовке заявки для оформления территории опережающего социально-экономического развития), как на федеральном, так и на региональном уровне. |
| 4. | Изготовление и дальнейшее продвижение на рынок керамической глазурованной кровельной черепицы*(Урванский муниципальный район)* | Создание нового промышленного производства по массовому выпуску керамической кровельной черепицы | ООО «Стандарт-Керамик» | 2017-2018 | 2 550,0 | 75 | Генеральный директор Апхудов Аслан Сосрукович7(905) 4369812 | Планируемый креализации проект.На сегодняшний день подобраны месторождения по добыче глины и площадка для реализации инвестиционного проекта. Разработан бизнес-план. Имеются необходимые источники финансирования. Ведутся переговоры с поставщиками оборудования. |
| 5. | Организация производства твердосплавного инструмента *(Терский муниципальный район)* | Техническое перевооружение производства, выпуск твердосплавного инструмента, алмазо-твердосплавных пластин.Выпуск твердосплавной продукции в объеме 100 тонн в год, в том числе: алмазно-твердосплавные изделия (долота, коронки, резцы, пластины и т.д.); оснастка твердосплавная для синтеза алмазов; твердые сплавы, изготовляемые методом горячего прессования; оснащение породоразрушающего инструмента для дорожных работ, горнодобывающей, нефтяной и газовой отраслей производства; производство алмазного инструмента и инструмента нестандартной формы. | АО «Терекалмаз» | 2017-2018 | 680,0 | 50 | Генеральный директорТлеужевАдальби Билелович8(903)4267983mail@terekalmaz.ru | Планируемый к реализации проект. Реализация проекта планируется совместно с АО «Корпорация развития Северного Кавказа».Продукция, планируемая к выпуску в рамках инвестиционного проекта, внесена в План мероприятий по импортозамещению в отрасли станкоинструментальной промышленности Российской Федерации, утвержденный приказом Минпромторга России №650 от 31 марта 2015 года. Имеется вся необходимая инфраструктура и свободные производственные площади. Территория производственной части завода составляет 24 га, являющейся его собственностью. Общая площадь зданий и сооружений завода составляет 62,8 тыс. квадратных метров, в том числе производственные площади - 48,4 тыс. квадратных метров, из них свободные (полностью готовые к размещению на них новых производств) – 10,0 тыс. квадратных метров.Имеется Бизнес-планВедется работа по привлечению средств ФРП, на реализацию инвестиционного проекта. |
| 6. | Организация производства шлифовального инструмента*(Терский муниципальный район)* | Организация современного производства новых видов шлифовального инструмента станет одним из этапов реализации комплексного инвестиционного проекта АО «Терекалмаз» по реконструкции и техническому перевооружению производства с целью обеспечения предприятий ОПК и машиностроения высококачественным инструментом. | АО «Терекалмаз» | 2017-2018 | 300,0 | 60 | Генеральный директорТлеужевАдальби Билелович8(903)4267983mail@terekalmaz.ru | Планируемый креализации проект.Реализация проекта планируется совместно с АО «Корпорация развития Северного Кавказа». Продукция, планируемая к выпуску в рамках инвестиционного проекта, внесена в План мероприятий по импортозамещению в отрасли станкоинструментальной промышленности Российской Федерации, утвержденный приказом Мин-промторга России №650 от 31 марта 2015 года. |
| 7. | Расширение действующего производства инфузионных растворов и организация производства лекарственных препаратов*(г.о. Нальчик)* | Расширение действующего предприятия по производству инфузионных растворов и дальнейшее расширение ассортимента выпускаемой продукции. Проект реализуется на базе действующего предприятия. Реализация данного проекта предполагает следующие этапы:- расширение уже существующего производства инфузионных растворов в объеме 5 млн. штук до 11 млн. штук в год;- организация производства дополнительно 12 новых препаратов в форме таблеток и капсул. | ООО «Фарма Интернейшинал Компани Россия-СНГ» | 2017-2019 | 391,5 | 200 | Генеральныйдиректор:Аммар Мохамад Аллаа Гази.8(8662)73-00-33e-mail:info@pic-ru.com | Планируемый креализации проект.Инициатором проекта подготовлен бизнес-план и финансовая модель проекта. Имеются предварительные договоренности с поставщиками оборудования для производство новой линейки физрастворов и линии разлива сиропов в стеклянные флаконы.Реализация проекта планируется совместно с АО «Корпорация развития Северного Кавказа». В настоящее время рассматривается заявка на финансирование проекта. Вопрос финансирования решится до конца текущего года. |
| 8. | Развитие кабельно-проводниковой продукции, создание высокотехнологичного производства нагревательных саморегулирующихся кабелей.(Прохладненский муниципальный район) | Реализация данного проекта позволит в данном сегменте снизить долю импорта, которая на сегодняшний день составляет 90%. На сегодняшний день рынок саморегулирующихся нагревательных кабелей в России оценивается на уровне 10-15 млрд. руб. Основными потребителями СЭО являются предприятия нефтегазовой отрасли. Их доля в общем числе проектов составляет 70%. Оставшиеся 30% потребителей СОЭ приходятся на архитектурно-строительные объекты, из которых 74% - системы обогрева кровли и водостоков, 26% - системы обогрева открытых площадей. | АО «Кабельный завод «Кавказкабель» | 2017-2018 | 450,0 | 20 | Генеральный директорЯкушенко Виктор Петрович+7(964)0301100Директор по развитиюУрусов А.А.8(86631)22274sale@kavkazcabel.ru | Планируемый креализации проект.Приказом Минпромторга России №653 от 31 марта 2015 г. продукция внесена в План мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности РФ.Реализация проекта планируется совместно с АО «Корпорация развития Северного Кавказа». |
| 9. | Строительство завода по проиводству бетонных столбиков (шпалер)*(Чегемский муниципальный район)* | Проектом предусмотрено перенос действующего производства на новое место, а также модернизация оборудования | ООО «СадСервис»  | 2017-2018 | 150,0 | 24 | Директор Ашабоков Тимур Мухадинович8(8662) 71-02-868(8662) 71-03-18 | Планируемый креализации проект. Заключены договоры на поставку оборудования, подобрана площадка.Подготовлена и направлена на рассмотрение заявка на финансирование в АО «Корпорация развития Северного Кавказа» |
| 10. | Производство навесной сельскохозяйственной техники *(Прохладненский муниципальный район)* | Проект предполагает создание современного производства обслуживающей техники для садов и виноградников, а также, модернизацию существующего производства прицепов тракторных. | ООО «Агротехсервис» (ООО "Прохладненский ремонтно-механический завод") | 2017-2019 | 300,0 |  | ДиректорЕроков Артур Борисович8(928)7238180 | Планируемый креализации проект. Проект планируется реализовать на производственной Реализация проекта планируется с участием АО «КРСК». |
| 11. | Добыча и переработка перлитового песка(*Баксанский муниципальный район*) | Организация добычи и переработки перлитового песка в Хакаюкском месторождении Баксанского района | ООО «Управляющая компания «Волма» (г.Волгоград) | 2017-2019 | 150,0 | 26 | Генеральный директорОвчинцев Владимир Викторович8(8442)414489 | Планируемый креализации проект.Ведется работа по рассмотрению возможностей и условий реализации инвестиционного проекта на территории Кабардино-Балкарской Республики |
| Итого**: 10 проектов** | **26 155,5** | **1 647** |  |  |
| ***Проекты, находящиеся в стадии разработки и проектирования, планируемые к реализации с 2018 года*** |
| 1. | Модернизация завода по выпуску пластиковой тары (*Баксанский муниципальный район)* | Проектом предполагается приобретение оборудования с целью модернизации действующего производства | ООО ТД «СтройМаш» | 2018-2019 | 600,0 | 29 | Директор Дячкин Алексей Александрович8(86634)47707 | Планируемый к реализации проектПроект готовится к участию в отборе на включение в госпрограмму развития СКФО до 2025 года и на финансирование в АО «Корпорация развития Северного Кавказа». Стоимость инвестиционного проекта составляет 600,0 млн. руб., в том числе: средства госпрограммы – 246,0 млн. руб., средства АО «КРСК» - 180,0 млн. руб., собственные средства – 174,0 млн. руб. |
| 2. | Строительства завода по производству лакокрасочных материалов мощностью 10 000 тыс. тонн в год*(Урванский муници-пальный район)* | Основная цель проекта - создание высокоэффективного современного предприятия по выпуску лакокрасочных материалов на водной основе (25 наименований) для нужд населения и отрасли строительства, аналогов которого нет в СКФО. | ООО «НЭЖАН» | 2018-2019 | 250,0 | 30 | Генеральный директор Кетуко Мухаррем Экрэм 7(928)700-65-55 | Планируемый к реализации проект.Проект готовится к участию в отборе на включение в госпрограмму развития СКФО до 2025 года и на финансирование в АО «Корпорация развития Северного Кавказа». Стоимость инвестиционного проекта составляет 250,0 млн. руб., в том числе: средства госпрограммы – 102,5 млн. руб., средства АО «КРСК» - 75,0 млн. руб., собственные средства – 72,5 млн. руб. |
| 3. | Строительство домо-строительного комбината по выпуску сборных железобетонных панелей для ускорения домостроения *(г.о. Нальчик)* | Организация производства на базе энергоэффективных сборных железобетонных панелей для ускоренного домостроения с использованием технологии и оборудования финской компании «Elematic Oyj». | ООО «ДСК-Строй» | 2018-2019 | 950,0 | 200 | Генеральный директорКастаховРатмирСултанович8(928)7001118(88662)472374Email: info@zgbi-2.ru | Планируемый креализации проект.Ведется подготовка проектной документации.Планируется участие проекта в госпрограмме развития СКФО до 2025 года. |
| **Итого: 4 проекта** | **1 800,0** | **240** |  |  |
| **ИТОГО: 24 проекта** | **252 332,6** | **5 817** |  |  |
| **АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС** |
| ***Проекты, находящиеся в стадии завершения строительства и ввода в эксплуатацию в 2017 году*** |
| 1.  | Строительство плодохранилища в с.п. Герменчик *(Урванский муниципальный район)* | Строительство двух современных плодохранилищ емкостью по 2 тыс. тонн каждое, с установкой холодильных камер | ООО «ЮГАГРОГРУПП» | 2015-2017 | 620,0 | 25 | Генеральный директорТохов ИсламАлексеевич8(928)6901271 | Реализуемый проект.В 2017 г. идёт строительство второго этапа. В строй ведено хранилище емкостью 1,7 тыс. тонн. Материалы для оказания господдержки направлены в МСХ РФ.  |
| 2. | Строительство нового рыбного хозяйства по производству осетровых на площади 10 га с годовой мощностью 51 тонн рыбы и 3,3 тонны икры в г. Тырныаузе*(Эльбрусский муниципальный район)* | Проект предполагает строительство нового рыбного хозяйства по производству осетровых (русского осетра, лен-ского осетра, русско-ленского и стерляди) на площади 10 га с годовой мощностью 51 тонн рыбы и 3,3 тонны икры в г. Тырныаузе  | ООО «Асыл-Суу» | 2015-2017 | 370,0 | 90 | Генеральный директорМакитов Ибрагим Хизирович89287001133 | Реализуемый проект.В июне 2017 г. ведены в эксплуатацию цех по выращиванию рыбы и пруды. Источники финансирования – собственные средства. На сегодняшний день освоено 120 млн. руб.  |
| 3. | Строительство предприятия по убою крупного рогатого скота в с. п. Кишпек мощностью 5 тыс. тонн в год*(Баксанский муниципальный район)* | Проект предполагает строительство предприятий по убою крупного рогатого скота в Баксанском районе мощностью 5 тыс. тонн готовой продукции в год | ООО «МитПлант» | 2016-2017 | 251,0 | 25 | Генеральный директорКаздохов Марат Арсенович89286947770 | Реализуемый проектПостроены здания, сооружения, промышленные холодильники на 250 тонн мяса (13 камер), убойный цех мощностью 60 голов КРС в сутки. Ведётся монтаж технологического оборудования из Голландии в убойном цехе и осуществляется подвод коммуникаций. Готовность – 90%.Окончание строительства и ввод – 3 квартал 2017 г. |
| 4. | Строительство и создание комплексного селекционно-семеноводческого центра по производству семян сельскохозяйственных культур на 5 тыс. тонн в с.п.Псынадаха*(Зольский муниципальный район)* | Создание семенноводческого предприятия полного цикла - от селекции до реализации семян мощностью 5 тыс. тонн в год | ООО «Юг-Сервис» | 2014-2017 | 117,0 | 15 | Генеральный директорАрхестов Мухамед Султанович89034250843 | Реализуемый проектПроект готов к запуску. В рамках проекта также запланирована замена початкоочистительной линии, однако проект будет запущен без данного этапа. Планируемый ввод в эксплуатацию – июнь 2017г. После ввода в эксплуатацию планируется возмещение части затрат на строительство по государственной программе. Источники финансирования – собственные средства. Освоено 102,0 млн. руб.  |
| 5. | Строительство плодохранилища на 1,285 тыс. тонн в с.п.Старый Черек*(Урванский муниципальный район)* | Плодохранилище на 1285 тонн с регулируемой газовой средой. В 2016 г. построен корпус на 1,285 тыс. тонн. Подведены все коммуникации. | ООО ИА «Деметра» | 2016-2017 | 51,0 | 8 | Генеральный директорХабжоков Адам Мухамедович892871391108(86635)73520 | Реализуемый проект.Необходимо завершение работ (устройство сортировочного узла, водоотведения, благоустройства и озеленения территории). Требуется приобретение итальянского оборудования с регулируемой газовой средой и другого оборудования на 7,0 млн. руб. Выплачивается ежемесячно кредит банку ООО «Бум-Банк» под 18,3 %. Требуется финансирование в размере **20,0 млн. руб.** Ведутся переговоры для получения льготного кредита через Минсельхоз КБР под 5%.После ввода в эксплуатацию планируется возмещение части затрат на строительство по государственной программе. |
| 6. | Строительство роботизированной животноводческой фермы молочного направления в с.п. Жанхотеко *(Баксанский муниципальный район)* | Роботизированная животноводческая ферма молочного направления мощностью 5-7 тонн в сутки.  | ИП КФХ Жапуева Жанет Хизировна | 2016-2017 | 40,0 | 7 | Жапуева Жанет Хизировна | Реализуемый проект. Закуплено из Австрии 136 голов бурой швитцкой породы ко-ров. Закуплено обору-дование из Швейцарии. Готовность – 91%. Объект введен в эксплуатацию в июне 2017 г. Получена субсидия в размере 21,6 млн. руб. |
| 7. | Строительство роботизированной животноводческой фермы молочного направления в с.п. Комсомольское *(Прохладненский муниципальный район)* | Роботизированная животноводческая ферма молочного направления мощностью 5 тонн в сутки | ИП глава КФХ Купшинов Мухамед Талович | 2016-2017 | 40,0 | 1 | Купшинов Мухамед Талович | Реализуемый проект.Предполагается закупка скота из Голландии породы голштейн краснорябый стоимостью 2100 евро за голову. Идёт установление каркаса коровника. Стройматериалы имеются. Закуплено оборудование из Германии. Построена лагуна для хранения и переработки навоза. Была получена субсидия – 21,6 млн. руб.Готовность – 90%. Планируемый ввод в эксплуатацию – сентябрь 2017г. Требуется финансирование в размере 20 млн. руб. на закупку скота. В Сбербанке и Россельхозбанке получен отказ в кредитовании. Документы сданы на рассмотрение в Московский индустриальный банк. |
| 8. | Строительство плодохранилища на 1,2 тыс. тонн в с.п. Аргудан *(Лескенский муниципальный район)* | Плодохранилище на 1200 тонн с регулируемой газовой средой. Построен корпус на 1,2 тыс. тонн. С готовностью примерно 75%. Подведены все коммуникации. | ИП Карданов З.Х. | 2016-2017 | 31,0 | 30 | Карданов З.Х. | Реализуемый проект.Необходимо приобретение немецкого оборудования с регулируемой газовой средой на 2,0 млн. руб., закупка контейнеров на 5,0 млн. руб., закупка 2 погрузочных каров на 2 млн. руб. Требуется финансирование в размере **9,0 млн. руб.** Ведутся переговоры для получения займа. Источники финансирования собственные, заёмные средства. Освоено 18 млн. руб. Планируемый ввод в эксплуатацию – октябрь 2017г. После ввода в эксплуатацию планируется возмещение части затрат на строительство. |
| Итого**: 8 проектов** | **1 520,0** | **201** |  |  |
| ***Проекты переходящего строительства, ввод которых запланирован после 2017 г.*** |
| 1. | Строительство высокотехнологичного тепличного комплекса производственной площадью 100 га*(Чегемский муниципальный район)* | Развитие производства томатов по голландской технологии малообъемной гидропоники. Обеспечение населения РФ свежими, экологически чистыми томатами на протяжении всего года. Планируемый объем производства тепличного комплекса при выходе на полную проектную мощность – 67,6 тыс. тонн томатов в год. | ООО «Агро-Ком» | 2010-2020 | 8 000,0 | 240 | Генеральный директорЕрижоков ИгорьБорисович8(86634)4-70-44 | Реализуемый проект.Введены в строй две очереди общей площадью 20 га, привлечено 1600 млн. рублей. В 2017 году планируется ввести 5 га. |
| 2. | Строительство птицекомплекса по производству 27 000 тонн мяса бройлера в год*(Зольский муниципальный район)* | Проект предполагает производство мяса птицы в едином технологическом цикле мощностью 30 650 тонн в год. Создание инкубатория для индейки; двух зон подращивания индейки (6 корпусов); четырех зон выращивания индейки (24 корпуса). | ООО «ЮГ-АГРО» | 2014-2019 | 5 641,0 | 908 | Генеральный директор ЖамурзовРусланСуфьянович, 8(903)4930037 | Реализуемый проект.На сегодняшний день по проекту фактически профинансировано 1097,6 млн. рублей кредитных средств (ГК «Внешэкономбанк»).Сумма вложенных средств составляет 1 641,44 руб. Проект включен в Перечень «якорных» и приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к реализации на территории СКФО. |
| 3. | Строительствосовременного фруктохранилища мощностью 60 тыс. тонн.*(Баксанский муниципальный район)* | Строительство современного фруктохранилища мощностью 60 тыс. тонн на территории Баксанского муниципального района | ООО «Сады Баксана» (ООО «Кабардино-Балкарский хладокомбинат») | 2010-2020 | 5 000,0 | 125 | Генеральный директорКаздохов Огирли Кашифович8(86634)47134,89386914114 | Реализуемый проект.В строй введено 4 фруктохранилища вместимостью 25 тыс. тонн единовременного хранения (96 камер с мощностью хранения 250 тонн каждая). Стоимость одного хранилища – 500 млн. руб. |
| 4. | Строительство консервного завода по производству томатной пасты мощностью 33,5 тыс. тонн в год*(г.о. Нальчик)* | Строительство консервного завода по производству томатной пасты. Мощность проекта составляет 4 тыс. тонн томатов в сутки. Предусматривается установка двух выпарных установок производительностью по 2 тыс. тонн томатов в сутки каждая. | ООО «Овощи Юга» | 2016-2018 | 2 000,0 | 150 | ДиректорХачетловАслан Капитонович+7(905)4358574 | Реализуемый проект.В 2016 году реализован первый этап, в эксплуатацию введены мощности на 12 тыс. тонн, выпущена первая продукция более 50 млн условных банок томатной пасты.Выход на полную проектную мощность запланирован в 2018 году. |
| 5. | Строительство современного модернизированного фруктохранилища с встроенным холодильным оборудованием*(г.о. Нальчик)* | Проект предусматривает строительство современных плодохранилищ общей емкостью 30 тыс. тонн | ООО «СадыЭльбруса» | 2014-2018 | 1 200,0 | 120 | Генеральный директорАрипшева Ляна Мухамедовна892870803018(964)03680258(8662)77-12-27 | Реализуемый проект.В эксплуатацию введены холодильные склады емкостью 5 тыс. тонн (ООО "Сады Эльбруса") и 6,5 тыс. тонн (ООО "Чегемские яблоки") |
| 6. | Созданиеселекционо-семеноводческогоцентра*(Прохладненский**муниципальный район)* | В рамках настоящего проекта предполагается строительство 3-х разно профильных, взаимосвязанных заводов:1.Завод по производству родительских форм семян кукурузы мощностью до 250 тонн в год;2.Завод калибровки и производства семян гибридов кукурузы 1-го поколения мощностью до 5 000 тонн в год;3.Завод по производству семян прочих культур мощностью до 20 000 тонн в год с единовременным хранением 32 000 тонн семенного зерна. | ООО ИПА «Отбор» | 2016-2018 | 575,0 | 73 | ДиректорКнязев Расул Азрет-Алиевич8(86631)9-33-16,8(903)4939925 | Реализуемый проектЗавершен первый этап проекта.Проект прошел конкурсный отбор межведомственной комиссии МинКавказа по включению в подпрограмму «Социально-экономическое развитие КБР до 2025 года» государственной программы РФ «Развитие СКФО до 2025 года».Подготовлена и находится на рассмотрении заявка на финансирование в АО «Корпорация развития Северного Кавказа». Вопрос финансирования решится до конца текущего года |
| 7. | Модернизация производства и переработки сельскохозяйственной продукции.*(Майский* *муниципальный район)* | Проект направлен на модернизацию молочного, консервного, мукомольного и колбасного цехов, развитие отрасли животноводства и птицеводства, также для стимулирования растениеводов на закладку садов с применением капельного орошения. | СХПК «Ленинцы» | 2015-2018 | 200,0 | 80 | ПредседательБердюжа ВладимирИванович8(86633)4-42-414-42-31 | Реализуемый проектПостроено здание молочного цеха, приобретено новое оборудование, подведена часть коммуникаций. Введен в эксплуатацию новый цех по переработке молока мощностью 20 тонн в сутки, плодохранилище емкостью 1,5 тыс. тонн |
| 8. | Модернизация и реконструкция коровника на 500 скотомест с современным технологическим оборудованием в с.п. Малка(Зольский район) | Проект предполагает модернизацию и реконструкцию коровника на 500 скотомест с совре-менным технологиче-ским оборудованием в с.п. Малка | СХПК «Верхнемалкинский» | 2017-2018 | 25,0 | 10 | Председатель правленияНагоев Хасан Хамидович8(86637) 7 73 15 | Реализуемый проект |
| Итого: **8 проектов** | **22 641,0** | **1 706** |  |  |
| ***Проекты вновь начинаемого строительства с 2017г.*** |
| 1. | Создание производственных мощностей по производству комбикорма и компонентов комбикормовой продукции мощностью 160 тыс тонн в год в с. п.Солдатсткое*(Баксанский муниципальный район*) | Цель проекта – создание условий для комплексного развития комбикормовой отрасли; создание благоприятных условий для устойчивого развития животноводческой промышленности; повышение уровня жизни сельского населения путём расширения масштабов его занятости на основе создания и развития условий для комплексного развития комбикормовой отрасли. | ООО Агрогруппа «Баксанский Бройлер» | 2017-2018 | 1 573,0 | 200 | Генеральный директор МусафаровМажидМустафаевич8(928)2254647 | Планируемый креализации проект.В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, разработан бизнес-план.После подбора площадки, будет решен вопрос о реализации инвестиционного проекта совместно с АО «Корпорация развития Северного Кавказа» |
| 2. | Модернизация производственных мощностей по переработке молочной сыворотки и производства творога.*(г.о.Нальчик)* | Модернизация производственных мощностей по переработке молочной сыворотки увеличит мощность по переработке молока до 300 тонн в сутки. Производства творога увеличиться на 10-15%. Производственная мощность составит 25 000 тонн в год. | ООО «Нальчикский молочный комбинат» | 2017-2018 | 1 250,0 | 35 | Генеральный директорЯкубовШамсудинШамханович8(8662)44-35-3144-37-69 | Планируемый креализации проект. |
| 3. | Строительство современного тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию свежих овощей площадью 3 га*(Прохладненский муниципальный район)* | Проектом предусмотрено создание нового сельскохозяйственного предприятия на земельном участке, общей площадью 10 га, где будет размещен тепличный комплекс площадью 3 га. Основная специализация планируемого тепличного комплекса ориентирована на выращивание томатов, огурцов и зелени с целью реализации овощей в России (целевые регионы – Республика Кабардино-Балкария, города СКФО, Москва, Московская область, Нижний Новгород, Санкт-Петербург) | ООО «Агро-Про» | 2017-2018 | 205,0 | 10 | ШанковАрсен Нургалиевич8(964)0358999 | Планируемый к реализации проект. К настоящему времени заключены договоры с поставщиками оборудования, подрядными организациями, подготавливается Генеральный план проекта и выполняются предпроектные работы. Готовится проектно-сметная документация, с дальнейшим прохождением государственной экспертизы. Подготовлена и находится на рассмотрении заявка на финансирование в АО «Корпорация развития Северного Кавказа». Вопрос финансирования решится до конца текущего года |
| 4. | Строительство картофелехранилища на 5 тыс. тонн в с.п. Шордаково*(Зольский* *муниципальный район*) | Проект предполагает строительство картофелехранилища на 5 тыс. тонн в с.п. Шордаково | ООО «Юг-Сервис» | 2017-2018 | 85,0 | 7 | Генеральный директорАрхестов Мухамед Султанович8(903)4250843 | Планируемый к реализации проект.  |
| 5. | Закладка яблоневого сада на площади 62 га и строительство фруктохранилища на 5000 тонн (*Чегемский муниципальный район)* | Проект предусматривает закладку сада и строительство фруктохранилища | ООО «Кабардинские яблоки» | 2017-2019 | 540,0 | 16 | ДиректорКерефов Руслан Исмаилович8(928)910-71-76 | Планируемый к реализации проект.Подготовлена и находится на рассмотрении заявка на финансирование в АО «Корпорация развития Северного Кавказа». Вопрос финансирования решится до конца текущего года |
| 6. | Организация производства сметаны и сливочного масла *(г.о. Нальчик)* | Производство сметаны и сливочного масла с ежегодным объемом производства 10 080 тонн | ИП Лоов А.А. | 2017-2018 | 50,0 | 20 | Лоов Альберд Анварович8(928)7080006 | Планируемый креализации проект.Реализация проекта планируется с участием АО "КРСК"В настоящее время идет подготовка пакета документов для финансирования  |
| 7. | Организация деятельности сельскохозяйственного кооператива (*Лескенский муниципальный район)* | Создание высокорентабельного сельскохозяйственного потребительского кооператива со следующими направлениями деятельности: производство комбикормов для животных; откорм крупного рогатого скота | СХПК «Аргудан»  | 2017-2018 | 25,0 | 18 | Председатель Тохов Замир Михайлович | Планируемый креализации проект.Планируется получение сельскохозяйственной техники в лизинг в АО "Росагролизинг"В настоящее время идет подготовка пакета документов для АО «Росагролизинг» |
| **Итого: 7 проектов** | **3 728,0** | **306** |  |  |

|  |
| --- |
| ***Проекты, находящиеся в стадии разработки и проектирования, планируемые к реализации с 2018 года*** |
| 1. | Строительство птицеводческого комплекса по производству и полной переработке 44 800 тонн мяса индейки в год с комбикормовым заводом, элеватором, инкубатором, мясоперерабатывающим заводом, зонойпометообработки»*(Урванский муниципальный район)* | Целью проекта является создание комплекса по производству и переработке мяса индейки общим объемом 44 800 тонн в год. Проект предполагает строительство современного модернизированного комплекса, с использованием лучшего мирового опыта, в котором будут предусмотрены все условия для выращивания, откорма, забоя птицы в хороших санитарно-гигиенических условиях. При этом будет использоваться высокоэффективный кросс индейки последнего поколения, использование которого позволяет существенно уменьшить текущие расходы на содержание и сократить время откорма. | ООО «СВ-ЮГ» | 2018-2021 | 17 400,0 | 1 500 | Генеральный директор Жемгуразов Руслан Суфьянович8(903)4921010 | Планируемый к реализации проект.Для реализации проекта и в целях минимизации издержек планируется оснащение современной техникой птицефабрики по выращиванию индеек производительностью 44 800 тонн мяса в год с инкубатором, комбикормовым заводом, убойным цехом и цехом по производству сосисок.Ведется поиск инвестора |
| 2. | Строительство крупного плодохранилища и закладка фруктового сада по интенсивной технологии *(Прохладненский муниципальный район)*  | Проект предполагает строительство современного плодохранилища емкостью единовременного хранения 50 тыс. тонн, заклада сада по интенсивной технологии на площади 1000 га | ОАО «Прохладное» | 2018-2020 | 10 000,0 | 100 | Генеральный директорШибзухов Амин Хасановичтел.: 8(86631)61645 | Планируемый к реализации проект |
| 3. | Строительство тепличного комплекса площадью 6 га*(г.о. Нальчик)* | Проект предполагает строительство тепличного комплекса площадью 6 га в г.о. Нальчик | ИП Агов Р. М. | 2018-2019 | 960,0 | 30 | Агов Руслан Машевич | Планируемый к реализации проект |
| 4. | Модернизация плодохранилища на 5 тыс. тонн в с.п. Урух*(Лескенский муниципальный район*) | Проект предполагает модернизацию плодохранилища на 5 тыс. тонн в с.п. Урух | ИП Блиев А.Х. | 2017-2018 | 250,0 | 7 | Блиев А.Х. | Планируемый к реализации проект |
| 5. | Строительство овощехранилища на 5 тыс. тонн в с.п. Морзох *(Урванский муниципальный район)* | Проект предполагает строительство овощехранилища на 5 тыс. тонн в с.п. Морзох | ТПК «Инвест-Бизнес» | 2017-2018 | 230,0 | 20 | Коготыжев Заурби Муталибович8(86635)25016 | Планируемый к реализации проект |
| 6. | Модернизация плодохранилища на 5 тыс. тонн в с.п. Анзорей *(Лескенский муниципальный район)* | Проект предполагает модернизацию плодохранилища на 5 тыс. тонн в с.п. Анзорей | СХПК «Плодовод» | 2017-2018 | 225,0 | 10 | Умаров Хазаратали Хусиновичтел.: 8 960 429 32 57 | Планируемый к реализации проект |
| 7. | Строительство плодохранилища на 4 тыс. тонн в с.п. Аргудан*(Лескенский муниципальный район)* | Проект предполагает строительство плодохранилища на 4 тыс. тоннв с.п. Аргудан | СХПК «Дары Эльбруса» | 2017-2018 | 225,0 | 15 | Иванов Мухамед Кушбиевич8(86634)23033 | Планируемый к реализации проект |
| 8. | Строительство фруктохранилища на 5 тыс. тонн в с.п. Алтуд*(Прохладненский муниципальный район)* | Проект предполагает строительство фруктохранилища на 5 тыс. тонн в с.п. Алтуд | ООО «Радуга» | 2017-2018 | 200,0 | 15 | Тхазеплов Арсен Русланович8(86631)71700 | Планируемый к реализации проект |
| 9. | Строительство плодохранилища на 3 тыс. тонн в с.п. Хатуей*(Лескенский муниципальный район)* | Проект предполагает строительство плодохранилища на 3 тыс. тонн в с.п. Хатуей | ИП Хачетлов А.А. | 2017-2018 | 156,0 | 7 | Хачетлов А.А. | Планируемый к реализации проект |
| 10. | Модернизация плодохранилища на 2,8 тыс. тонн в с.п. Малка*(Зольский муниципальный район)* | Проект предполагает модернизацию плодохранилища на 2,8 тыс. тонн в с.п. Малка | ИП Папиев А.С. | 2018-2020 | 107,6 | 6 | Папиев Аслан Саадулович8(928)7168139 | Планируемый к реализации проект |
| 11. | Строительство теплиц на площади 2 га в с.п. Нижний Черек*(Урванский муниципальный район)* | Проект предполагает строительство теплиц на площади 2 га в с.п. Нижний Черек | ООО СХП «Черекский гибрид» | 2018-2019 | 105,0 | 12 | Битов Мурат Хачимович8(928)7199998 | Планируемый к реализации проект |
| 12. | Строительство современного высокотехнологического фруктохранилища*(Баксанский муниципальный район)* | Строительство фруктохранилища мощностью 25000 тонн | ООО «Эко-Ком»  | 2018-2020 | 2 700,0 | 100 | Генеральный директор Мазанов Азамат Муаедович8(8662)9685118(928)7199209 | Планируемый к реали-зации проект.Планируется участие проекта в отборе на включение в госпрограмму развития СКФО до 2025 года и на финансирование в АО «КРСК». |
| 13. | Создание Агрологистических центров управления производством и потоками сельхозпродукции*(г.о. Нальчик)* | Проект предполагает создание Агрологисти-ческих центров управ-ления производством и потоками сельхозпро-дукции | ООО «Арден Агро»  | 2018-2019 | 350,0 | 95 | Генеральный директор Карданов Мурат Валерьевич8(928)7092888 | Планируемый к реали-зации проект.Реализация проекта планируется с участием АО «КРСК». В настоящее время ведется подготовка пакета документов для финансирования |
| **Итого: 13 проектов** | **32 908,6** | **1 917** |  |  |
| **ИТОГО: 36 проектов** | **60 797,6** | **4 130** |  |  |
| **ТУРИЗМ** |
| ***Проекты переходящего строительства, ввод которых запланирован после 2017 г.*** |
| 1. | Создание автотуристичского кластера«Зарагиж».*(Черекский* *муниципальный район)* | Строительство группы взаимосвязанных предприятий, сосредоточенных в регионе на площадке 7,1 га, в рамках автотуркластера. Субкластеры: «Заповедник Уштулу»; «Замок «Кнаят»; «Голубые озера»; «Хуламское ущелье»; «Термальный источник Аушигер». | ООО «Мастер класс А» | 2014-2018 | 330,0 | 60 | Директор Коготыжева Мадина Абузедовна – 8(928)7001779 | Реализуемый проект.Земля выделена в аренду в Черекском районе. Благоустроена территория, созданы 2 искусственных озера. Построены: 2 спортивные площадки, 2 комплекса кафе (летнее и зимнее), обустроен пляж. Выход на полную мощность запланирован в 2019г. |
| 2. | Автотуристский комплекс «Кемпинг-Парк Аушигер»*(Черекский* *муниципальный проект)* | Бизнес идеей является строительство автотуристского комплекса с направлением кемпингового отдыха и лечебно-оздоровительного отдыха на базе Аушигерского месторождения горячих источников.Создаваемый комплекс будет предоставлять услуги по стоянке для автотуристов, караванеров, путешествующих по туристическим маршрутам Кабардино-Балкарии, а также лечебно-оздоровительные услуги, услуги по размещению и питанию отдыхающих | АО «Корпорация развития КБР» | 2016-2018 | 808,7 | 70 | Генеральный директорБекалдиевХазиз Хабилович8(8662)77-44-34 | Реализуемый проект.На стадии подготовки предпроектной документации |
| Итого: **2 проекта** | **1 138,7** | **130** |  |  |
| ***Проекты вновь начинаемого строительства с 2017г.*** |
| 1. | Организация деятельности предприятия по оказанию туристских услуг и производству минеральной воды | Стротельство туриско-рекреационного комплекса для остановки и комфортного пребываания туристов, а также производство минеральной воды | ООО «Горячий источник Аушигер» | 2017-2018 | 330,0 | 91 | Генеральный директор Жабалиева Светлана Хазритовна8(928)9137788 | Планируемый к реализации проектВ наличии вся необходимая документация.Реализация проекта планируется совместно с АО "КРСК". Пакет документов для получения финансирования находится на рассмотрении в АО «КРСК». |
| **Итого: 1 проект** | **330,0** | **91** |  |  |
| ***Проекты, находящиеся в стадии разработки и проектирования, планируемые к реализации с 2018 года*** |
| 1. | Многофункциональный парковочный комплекс «Азау»(Эльбрусский муниципальный район) | Строительство многофункционального горнолыжного комплекса «Азау». Комплекс будет включать в себя следующие объекты:выкат горнолыжной трассы «Старый Кругозор- поляна Азау», многоярусные автостоянки на 300 автомобилей, открытый ледовый каток, открытая стоянка на 40 автобусов, трибуна на 2 000 зрителей, спортивный сектор (спортзалы, бассейны), прокатные пункты (хранилища горнолыжного снаряжения, туристского и спортивного оборудования, сушилки, починочные), медико-реабилитационные и спасательные центры, служебно-бытовые и технические службы, оздоровительные помещения (фитнес-клуб, СПА-центр), досуговые зоны (игровые, боулинг, бильярд), помещения культурно-массовых мероприятий (дискоклуб, кинозал, конференц-зал, пресс-центр), предприятия питания (рестораны, бары, кафе, бистро), торговый сектор (торговые ряды, магазины, бутики), блок гостиницы для спортсменов (200 мест). | ООО ТРЕСТ «Ай-Би-Си Промстрой» |  | 2 750,0 | 500 | Генеральный директорВойтов Алексей Иванович  8(8662)44-26-30 | Планируемый креализации проект.Проект имеет высокую степень готовности. Вся проектная документация имеет положительное заключение государственной экспертизы. Также компанией-инициатором начато строительство данного объекта и зарегистрировано право собственности на объект незавершенного строительства с 18% готовности.Информация о проекте размещена на инвестиционном портале СКФО |
| 2. | Реконструкция гостиницы «Нальчик»(г.о. Нальчик) | Реконструкция существующего 4-х этажного здания и строительство нового 12 этажного бизнес-центра сзади основного здания класса «А». | ООО ТРЕСТ «Ай-Би-Си Промстрой» |  | 900,00 | 120 | Генеральный директорВойтов Алексей Иванович 8(8662)44-26-3 | Планируемый к реализации проект.Ведутся работы с консультантами по вопросу концепции развития гостиницы «Нальчик». |
| 3. | Строительство 4-ой очереди канатных дорог» (4-я очередь строительства канатных дорог в районе Приэльбрусья).(Эльбрусский муниципальный район) | Развитие туристско-рекреационного комплекса и спортивной инфраструктуры республики. Строительство 4-й очереди канатных дорог от Станции «Мир» до станции «Приют Одиннадцати» (высота 4100 м на юго-восточном склоне Эльбруса, туда канатных дорог уже нет). | ООО ТРЕСТ «Ай-Би-Си Промстрой» |  |  |  | Генеральный директор Войтов Алексей Иванович,8(8662)44-26-30  | Планируемый к реализации проект.Находится на стадии обсуждения  |
| 4. | Этнокультурный парк «Верхняя Балкария»(Черекский муниципальный район) | Создание в КБР конкурентноспособной на российском и международном туристских рынках индустрии гостеприимства и сервиса, путем интеграции новых туристских продуктов в туристские маршруты ведущих туроператоров в целях увеличения внутреннего и въездного туристского потока и улучшения социально- экономического развития региона. Развитие в регионе таких новых и перспективных видов туризма, как культурно- познавательный, автотуризм, этнотуризм, сельский туризм и туризм выходного дня. | ООО «Агентство по развитию этнокультурного туризма» |  | 1 923,0 | 111 | Генеральный директорЖангуразов Алим Борисович | Проект планируется к реализации.Информация о проекте размещена на инвестиционном портале СКФО |
| 5. | Строительство туристского SPA-комплекса «Термальная чаша»(г.о. Нальчик) | Создание туристского водно-развлекательный комплекса "Термальная чаша" включает в себя строительство средств размещения на 50 койко-мест, VIP-зон, объектов питания, SPA-зон, Аква-зон с бассейнами с термальной водой и водными горками, зону для активного отдыха, озеленение и благоустройство объекта. С учетом того, что комплекс предполагает проживание, организацию питания и досуга более 100 человек единовременно, то для создания условий комфортного отдыха, отвечающих современным стандартам, существует острая необходимость в увеличении объемов потребляемых мощностей. | Министерство курортов и туризма КБР | 2018-2020 | 462,0 | - | Министерство курортов и туризма КБР8(8662)72-03-04 | Планируемый к реализации проект.На территории комплекса отсутствуют объекты инженерной инфраструктуры. Строительство планируется осуществить в 2016-2017 годах. Финансирование строительства предполагается из средств федерального и республиканского бюджетов. |
| 6. | Строительство бальнеологического курорта «Аушигерские ванны»(Черекский муниципальный район) | Бальнеологический курорт "Аушигерские ванны" предполагает строительство гостиницы, искусственных термальных озер- 2ед., бассейнов - 6 ед., SPA- комплекса, ресторана-кафе. Реализация проекта будет способствовать повышению уровня качества предоставляемых услуг по оздоровительному туризму, увеличению емкости номерного фонда. | Министерство курортов и туризма КБР | 2018-2020 | 250,0 | - | Министерство курортов и туризма КБР8(8662)72-03-04 | Планируемый к реализации проект.Разработана проектно-сметная документация, произведена реконструкция подъездной автодороги. Проект на стадии строительства туристской инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию планируется в 2018г. |
| 7. | «Создание туристско-рекреационного кластера «Атажукинский парк» | В ходе создания туристско-рекреационного кластера «Атажукинский парк» планируется строительство и реконструкция объектов туристской инфраструктуры и необходимых объектов обеспечивающей инфраструктуры к туристским объектам.Туристско-рекреационный кластер «Атажукинский парк» предполагается создать в Долинске в зоне курортного парка «Атажукинский сад». | Министерство ку-рортов и туризма КБР | 2018-2023 | 1 602,8 |  | Министерство курор-тов и туризма КБР8(8662)72-03-04 | Планируемый к реализации проект.На стадии подготовки предпроектной документации |
| 8. | Создание гостиничного комплекса «SportHotel OzonAzau» на поляне Азау (Эльбрусский му-ниципальный район) | Строительство гостинично-спортивного комплекса площадью 0,0612 га на поляне Азау, Приэльбрусье соответствующего европейским стандартам комфортабельности и качества обслуживания. | ООО «Эльбрус Трэвел» | 2018 | 76,3 | 39 | Генеральный директор: Гулиев Ильяс Аб-дуллаховичТел. 8(928)717-28-06 | Планируемый к реализации проект.Разработан бизнес-план, проектная документация находится на экспертизе. Планируется участие проекта в отборе на включение в госпрограмму развития СКФО до 2025г. |
| **Итого: 8 проектов** | **7 964,1** | **770** |  |  |
| **ИТОГО: 11 ПРОЕКТОВ** | **9 432,8**  | **991** |  |  |

|  |
| --- |
| **ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО** |
| ***Проекты, находящиеся в стадии завершения строительства и ввода в эксплуатацию в 2017 году*** |
| 1. | Строительство автовокзала «Южный» в г. Нальчик.(г. о. Нальчик) | Проект предусматривает строительство автовокзала в г. Нальчик, что позволит разгрузить от потока транспорта центральную часть столицы республики. Предложено построить два автовокзала в районе микрорайона Дубки в южном направлении, а также по федеральной дороге «Кавказ» в северном направлении. | Правительство КБР | 2015-2017 | 768,0 | 80 | Государственный комитет КБР по транспорту и связи8(8662) 77-09-77ООО «Авангард».Директор – Кажаров Арсен928-081-25-00 | Реализуемый проект.По проекту «Строитель-ство автовокзала «Юж-ный» произошла смена подрядной организации ООО «Авангард» (г. Москва). Завершено устройство крыши, внутренних перегородок и систем коммуникаций. Завершены работы по остеклению купола и внешней отделке сэндвич-панелями. Ведутся работы по остеклению дверных и оконных проемов. |
| 2. | Строительство автовокзала «Северный» в г. Нальчик.(г. о. Нальчик) | Проект предусматривает строительство автовокзала в г. Нальчик, что позволит разгрузить от потока транспорта центральную часть столицы республики. Предложено построить два автовокзала в районе микрорайона Дубки в южном направлении, а также по федеральной дороге «Кавказ» в северном направлении. | Правительство КБР | 2015-2017 | 570,0 | 50 | Государственный комитет КБР по транспорту и связи8(8662) 77-09-77Исполнитель - ООО «Автовокзал «Северный».Директор – Темиржанов Казим928-694-66-96 | Реализуемый проект.По проекту «Строитель-ство автовокзала «Се-верный» произошла смена инвестора, при-влечена новая подрядная организация ООО «Автовокзал «Северный» (г. Нальчик). Завершено устройство перронов, крыши и купола. Произведено остекление оконных проемов.Ведутся работы по внешней отделке здания автовокзала |
| 3. | Строительство автостанции в г. Тырныауз *(Эльбрусский муниципальный район)* | Развитие транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики. Обеспечение безопасности и комфорта пассажирских перевозок автомобильным транспортом.  | Правительство КБР | 2016-2017 | 30,0 | 7 | Государственный комитет КБР по транспорту и связи ИП ТемукуеваДиректор – Темукуев Хашим928-700-22-72 | Реализуемый проектВокзальная часть объекта завершена в полном объеме. |
| **Итого: 3 проекта** | **1 368,0** | **137** |  |  |
| ***Проекты переходящего строительства, ввод которых запланирован после 2017 г.*** |
| 1. | Строительство пассажирского терминала аэропорта Нальчик  *г.о. Нальчик)* | Проект предполагает реконструкцию международного аэропорта Нальчик, ВПП, здания аэровокзала. В рамках реконструкции предполагается строительство современного пассажирского терминала общей площадью 10500 кв.м. и годовой пропускной способностью 500 тыс. пассажиров | ООО «Аэрокомплекс» | 2016-2018 | 700,0 |  | Генеральный директорОртанов АсланХасанович8(928)7171313 | Реализуемый проект.Проектно-сметная документация находится в Главэкспертизе.Инвестором привязывается срок завершения строительства с реконструкцией взлетно-посадочной полосы, которая планируется за счет средств федерального бюджета. |
| 2. | Строительство многофункционального спортивного центра высшего водительского мастерства«Кавказ-Автосити»*(Урванский* *муниципальный район)* | В рамках реализации проекта предполагается строительство следующих объектов:-трасса для кольцевых гонок, дрифта и драг-рейсинга общей протяженностью 3750 м с боксами и трибунами;-картодром общей протяженностью 1500 м;-скалодром;-гостиница, торговый центр, кафе, мойка, станция технического обслуживания, парковка и др.Кроме того, будут реконструированы и модернизированы уже существующие на территории Центра объекты:-здания и сооружения детско-юношеской спортивной школы, учебный автодром, детский автогородок, бывшее административное здание УГИБДД, где предполагается создание мотеля на 40 мест и офисные помещения, кафе «Поплавок» | Правительство КБР | 2015-2018 | 1 029,2 | 150 | Государственный комитет КБР по транспорту и связи. | Реализуемый проект.2 сентября 2016 года состоялось открытие реконструированной детско-юношеской спортивной автошколы. Земельный участок общей площадью 51 га под строительство трассы для кольцевых гонок и картодрома по результатам аукциона передан в аренду ООО «КИВСИ». Данная организация в настоящий момент осуществляет мероприятия по получению лицензии на осуществление учебной деятельности, закупке учебного инвентаря и набору персонала школы, утверждены учебные планы. Разработана проектно-сметная документация, согласована с РАФ и направлена на государственную экспертизу. Начаты работы по строительству трассы для кольцевых гонок и переносу кабелей линий связи и газопровода высокого давления. В соответствии с актуализированной «дорожной картой» реализации проекта строительство плоскостного сооружения трассы должно быть завершено к 1 мая 2017 г. |
| Итого: **2 проекта** | **1 729,2** | **150** |  |  |
| ***Проекты, находящиеся в стадии разработки и проектирования, планируемые к реализации с 2018 года*** |
| 1. | Строительство вокзального комплекса в п. Терскол | Развитие транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики. Обеспечение безопасности и комфорта пассажирских перевозок автомобильным транспортом. | Правительство КБР | 2019 |  |  | Государственный комитет КБР по транспорту и связи | Планируемый креализации проект. В настоящее время ведется подбор земельного участка для строительства вокзального комплекса |
| 2. | Создание транспортно-пересадочногоузла в КБР(г.о.Нальчик) | Предполагается вынос железнодорожного вокзала за пределы г.Нальчик в целях повышения безопасности жителей города, уменьшения транспортных пробок на железнодорожных переездах в черте города, улучшения экологической ситуации. | Правительство КБР | 2018-2020 |  |  | Государственный комитет КБР по транспорту и связи. | Планируемый креализации проект.Находится на стадии разработки документации. Составлена дорожная карта межведомственной комиссией. Согласовано с дирекцией ж/д вокзалов-филиала ОАО РЖД.ОА «РВ-Нальчик» были представлены предложения потенциальных инвесторов. Госкомтрансом КБР, совместно с Минфином КБР и Минэконо-мразвития КБР изучаются эти предложения.Принято решение о реализации проекта в 2 этапа. На первом этапе предполагается строительство железной дороги от станции «Нартан» до грузового двора станции «Нальчик», что позволит снять угрозу возникновения техногенных катастроф в черте города, связанных с транспортировкой взрывоопасных грузов. ориентировочная стоимость строительства 1,0 млрд. руб. На втором этапе предполагается строительство трансопортно-пересадочного узла за чертой г. Нальчик. Стоимость указанного строительства будет уточнена после разработки пред проектного обоснования инвестиций. Проект возможно реализовать на условиях ГЧП путем включения в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)» |
| 3. | Строительство платной автомобильной дороги по маршруту Баксан-Азау-Клухорский перевал (до границы с Республикой Абхазия) | Строительство платной автомобильной дороги общей протяженностью 200 км | ООО «Регион Проект» (Россия)CREC (Китай) |  | 132 416,5 |  | Государственный ко-митет КБР по транс-порту и связи | Планируемый к реализации проект. |
| 4.  | Строительство соединительного пути от железнодорожной станции «Нартан» до грузового двора железнодорожной станции «Нальчик» со строительством овощехранилища на 10 000 тонн | Исключение хранения, погрузки и разгрузки, а также маневровых работ грузовых вагонов и цистерн с огнеопасными и взрывоопасными веществами в центральной части г. Нальчика. Значительное улучшение организации дорожного движения и повышение его безопасности | Госкомтранс КБР, ОАО «РЖД» |  | 1 500,0  |  | Государственный ко-митет КБР по транс-порту и связи | Планируемый к реализации проект. Направлено письмо от Главы КБР с просьбой о включении указанного проекта в инвестиционную программу ОАО «РЖД» на 2018 г.В настоящее время ведется разработка технико-экономического обоснования проекта |
| 5. | Строительство железнодорожной линии протяженностью 125 км от ст. Солдатская до п. Терскол | Строительство указанной железнодорожной линии будет способствовать возобновлению разработки Тырныаузского месторождения вольфрама и молибдена, позволит обеспечить освоение месторождений нерудных полезных ископаемых бассейна реки Баксан, а также организовать грузовое и пассажирское транспортное обслуживание туристского комплекса «Приэльбрусье». | Госкомтранс КБР, инвестиционная компания.Территории Прохладненского, Баксанского и Эльбрусского муниципальных районов | 2017 - 2043 | 35 000,0 – 37 000,0 Стоимость проекта будет уточнена после разработки ПСД. | 8 000 | Государственный ко-митет КБР по транс-порту и связи. | Планируемый к реализации проект. Проект предусмотрен Стратегией развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 года № 877-р, в 2016-2030 годы.Ведется работа по привлечению консалтинговой компании с целью разработки технико-экономического обоснования и транспортной модели проекта, а также проекта концессионного соглашения. |
| **Итого: 5 проектов** | **170 916,5** | **8 000** |  |  |
| **ИТОГО: 10 проектов** | **174 013,7** | **8 287** |  |  |
| **ЭНЕРГЕТИКА** |
| ***Проекты переходящего строительства, ввод которых запланирован после 2017 г.*** |
| 1. | Строительство Верхне-Балкарской МГЭС на реке Черек Балкарский(Черекский муниципальный район) | Возобновление строительства Верхне-Балкарской МГЭС на реке Черек Балкарский. Проектная мощность 29,6 МВт со среднегодовой выработкой 134 млн. кВтч | Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору. | 2011-20122017-2018 | 3 300,0 |  | Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору8(8662)40-93-82 | Реализуемый проект. Строительство начато в 2011 году. В 2012 году из-за отсутствия финансирования было принято решение приостановить строительство.Фактически освоено 1,1 млрд рублей. В строительство станции вложено 943,27 млн. рублей (за исключением бросовых работ), что составляет 29 % от общей стоимости.Договором от 3 мая 2017 года № ВБМГЭС-04/2017 АО «Проектно-изыскательный и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жукова принял на себя обязательства выполнить комплекс проектно-изыскательских работ и оказать услуги по авторскому надзору за ходом строительства станции. По инвестиционному проекту в наличии:- утвержденная проектная документация на мощность станции в 29,6 МВт.- утвержденная проектная документация по схеме выдачи мощности станции мощностью 29,6 МВт путем строительства ВЛ-110 кВ 35 км с реконструкцией ОРУ-110 кВ Кашхатау ГЭС.Согласно принятым решениям о достройке Станции с установленной мощностью 10 МВт требуется корректировка, как проектной документации, так и схемы выдачи мощности.Возникали проблемы относительно схемы выдачи мощности будущей станции.В качестве источника финансирования предлагается рассмотреть вопрос о долевом участии КБР в реализуемом инвестиционном проекте на условиях софинансирования затрат в объеме, не превышающем 41% общей стоимости проекта (в том числе строительство станции). Соответствующее обращение подготовлено и направлено на имя Председателя Правления ПАО «РусГидро» Шульгинова Н.Г. за подписью Председателя Правительства КБР Мусукова А.Т. Заключен Договор генерального подряда от 4 сентября 2017 года № 15/17 с Консорциумом «ЧиркейГЭСстрой - Гидроремонт-ВКК» (далее - Генеральный подрядчик) на сумму 1,263 млрд.руб.В соответствии с заключенным договором Генеральный подрядчик обязуется в срок до 30 ноября 2018 года осуществить поставку оборудования, а также с использованием своих материалов, оборудования и инструмента выполнить строительно-монтажные работы, монтаж и пуско-наладку гидромеханического оборудования, металлоконструкций, подъемных механизмов, электротехнического оборудования, монтаж основного гидросилового оборудования. Ввод в эксплуатацию Верхнебалкарской МГЭС запланирован на декабрь 2018 года. |
| 2. | Строительство МГЭС-3 на канале Баксан-Малка (Баксанский муниципальный район) | Возобновление строительства МГЭС-3 на канале Баксан-Малка. Первый из планируемых трех агрегатов ГЭС-3 введен в 2000 году. Ввод второго и третьего агрегатов предусматривается после расширения канала Баксан-Малка. Установленная мощность при расчетном напоре – 3,5 МВт, обеспеченная мощность – 1,42 МВт, среднегодовая выработка – 9,7 млн кВт·ч | Государственный ко-митет КБР по энерге-тике, тарифам и жи-лищному надзору. | Строительство начато в 1995 году, первый гидроагрегат пущен в 2000 году, после чего до настоящего времени достройка ГЭС была заморожена |  |  | Государственный ко-митет КБР по энерге-тике, тарифам и жи-лищному надзору8(8662)40-93-82 | Реализуемый проект. Планируется достройка ГЭС с установкой еще 2 гидроагрегатов по 3,75 МВт и доведением мощности ГЭС до 10,5 МВт, среднегодовой выработки до 37,8 млн.кВт·ч. В настоящее время, достройка ГЭС отложена до решения вопроса о расширении канала Баксан-Малка. Гидросиловое оборудование для станции закуплено и находится на хранении. |
| Итого: **2 проекта** | **3 300** |  |  |  |
| ***Проекты, находящиеся в стадии разработки и проектирования, планируемые к реализации с 2018 года*** |
| 1. | Каскад Курпских ГЭС(Терский муниципальный район) | Каскад Курпских ГЭС представляет собой каскад из 3 однотипных ГЭС, работающих по деривационной схеме, без создания водохранилища сезонного регулирования. Установленная мощность по каскаду 184 МВт (61,4 на станцию) | Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору | Срок строительства колеблется от 1 месяца до 3 лет, в зависимости от конкретных гидрологических условий и мощности. | 17 690,0 | 250 | Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору8(8662)40-93-82 | Планируемый к реализации проект.Инвестиционный проект включен в проект Схемы территориального планирования РФ в области энергетики до 2030г.Ведется поиск инвесторов. |
| 2. | «Строительство малой гидроэнергетики в КБР».(КБР) | Новое строительство малых ГЭС. Предполагаемая общая мощность по малым ГЭС по КБР составляет 193,6 МВт. В рамках проекта предусматривается строительство 10 малых гидростанций в бассейнах рек Малка и Баксан общей мощностью 94,5 МВт. Предполагается строительство 4 МГЭС в бассейне реки Малка общей мощностью 44 МВт:* Долина нарзанов ГЭС мощностью 3,5 МВт;
* Джилы-Су ГЭС – 0,5 МВт;
* Шау-Кол ГЭС №1 – 15,0 МВт;
* Шау-Кол ГЭС №2 – 25,0 МВт.

6 МГЭС в бассейне реки Баксан общей мощностью 50,5 МВт:* Догуз-Орун-Кель ГЭС – 3,5 МВт;
* Адыл-Су ГЭС №1 – 5,0 МВт;
* Адыл-Су ГЭС №2 – 4,6 МВт;
* Адыл-Су ГЭС №3 – 2,9 МВт;
* Адыр-Су ГЭС №1 24,0 МВт;
* Адыр-Су ГЭС №2 – 10,5 МВт.

Малые ГЭС могут работать, как в единой российской энергосистеме, так и совершенно автономно. | Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору. | Срок строительства колеблется от 1 месяца до 3 лет, в зависимости от конкретных гидрологических условий и мощности. | 16 000,0 | 15 | Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору8(8662)40-93-82 | Планируемый к реализации проект.Находится на стадии обсуждения идеи |
| 3. | Жанхотекская ГЭС.(Эльбрусский муниципальный район) | Новое строительство на реке Баксан, возле с.п. Жанхотеко. В рамках строительства предусматривается строительство деривационного туннеля, водозаборного узла, напорного трубопровода, станционного узла и открытого распределительного устройства. Установленная мощность 100 МВт. | Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору | Срок строительства объекта (от разработки проектной документации до сдачи объекта в эксплуатацию) 4 года. | 10 500,0 | 75 | Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору8(8662)40-93-82 | Планируемый к реализации проект.По проекту составлена схема возможностей строительства ОАО «Институт гидропроект» г.Москва.Инвестиционный проект включен в проект Схемы территориального планирования РФ в области энергетики до 2030г.. |
| 4. | ГЭС «Голубое озеро».(Черекский муниципальный район) | Новое строительство ГЭС «Голубое озеро». В рамках строительства предусматривается строительство деривационного туннеля протяжённостью более 7,5 км. Сопряжение туннеля осуществляется с помощью открытого стального трубопровода диаметром 4 м и длиной 650 м. В начале трубопровода устраивается уравнительный резервуар полуподземного типа. Установленная мощность 110 МВт. | Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору. | Срок строительства объекта (от разработки проектной документации до сдачи объекта в эксплуатацию) 4 года. | 6 800,0 | 75 | Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору8(8662)40-93-82 | Планируемый к реализации проект.Инвестиционный проект включен в проект Схемы территориального планирования РФ в области энергетики до 2030г. |
| Итого: **4 проекта** | **50 990,0** | **415** |  |  |
| **ИТОГО: 6 ПРОЕКТОВ** | **54 290,0** | **415** |  |  |
| **ВСЕГО: 87 проектов** | **550 866,7** | **19 640** |  |  |

**Информация**

**о ходе реализации инвестиционных проектов, направленных на социально – экономическое развитие КБР**

**по состоянию на «15» сентября 2017г.**

| **№ п/п** | **Наименование проекта** | **Место реализации** | **Инициатор/Заказчик** | **Генеральный подрядчик** | **Стоимость проекта, млн. руб.** | **Объем фактического освоения средств, руб.** | **Технический %****готовности** | **Срок сдачи объекта** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ДК в с.п. Псынадаха  | Зольский муниципальный район | ГКУ КБР «Управление капитального строительства» | ООО "РОССЫ"Контракт №33 от 19.09.2016г. | 42, 9 | 13 880 800 | 60% | 31.12.2017г. |  |
| 2 | Строительство ДК в с.п. Ерокко | Лескенский муниципальный район | ГКУ КБР «Управление капитального строительства» | ООО "Строй Оптима"Контракт №3 от 10.05.2017г. | 17,9 | 2 850 084,78 | 45% | 31.12.2017г. |  |
| 3 | Строительство ДК в с.п. Жанхотеко | Баксанский муниципальный район | ГКУ КБР «Управление капитального строительства» | ООО "Эльбрусское дорожное управление"Контракт № 9 от 10.05.2017г. | 18,0 | 5 205 882 | 60% | 31.12.2017г. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Строительство ДК в с.п. Зарагиж | Черекский муниципальный район | ГКУ КБР «Управление капитального строительства» | ООО "Транс-Строй"Контракт № 5 от 10.05.2017г. | 18,1 | 3 055 525,66 | 50 % | 31.12.2017г. |  |
| 5 | Строительство ДК в с.п. Кичмалка | Зольский муниципальный район | ГКУ КБР «Управление капитального строительства» | ООО "Агрострой"Контракт № 1 от 05.05.2017г. | 18,2 | 2 567 380,12 | 30% | 31.12.2017г. |  |
| 6 | Строительство ДК в х. Колдрасинский | Майский муниципальный район | ГКУ КБР «Управление капитального строительства» | ООО "КаббалкГидроСтрой"Контракт № 3 от 03.05.2017г. | 16,7 | 1 651 231,7 | 35% | 31.12.2017г. |  |
| 7 | Строительство ДК в с.п. Красносельское | Прохладненский муниципальный район | ГКУ КБР «Управление капитального строительства» | ООО "КаббалкГидроСтрой"Контракт №7 от 10.05.2017г. | 18,3 | 3 461 000 | 40% | 31.12.2017г. |  |
| 8 | Строительство ДК в с.п. Лашкута | Эльбрусский муниципальный район | ГКУ КБР «Управление капитального строительства» | ООО "Эльбрусское дорожное управление"Контракт №8 от 11.05.2017г. | 16,9 | 5 096 824,38 | 60% | 31.12.2017г. |  |
| 9 | Строительство ДК в с.п. Псыгансу | Урванский муниципальный район | ГКУ КБР «Управление капитального строительства» | ООО "Гарант-Строй"Контракт №10 от 31.05.2017г. | 18,2 | 3 360 262,33 | 50% | 31.12.2017г. |  |
| 10 | Строительство ДК в с.п. Хамидие | Терский муниципальный район | ГКУ КБР «Управление капитального строительства» | ООО "Строй Оптима"Контракт №6 от 10.05.2017г. | 18,6 | 4 345 998,52 | 60% | 31.12.2017г. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Строительство ДК в с.п. Хушто-Сырт | Чегемский муниципальный район | ГКУ КБР «Управление капитального строительства» | ООО "Транс Строй"Контракт №2 от 10.05.2017г. | 17,8 | 3 074 004,76 | 45% | 31.12.2017г. |  |
| 12 | Расширение очистных сооружений г. Нарткала | г. Нарткала, Урванский муниципальный район | ГКУ КБР «Управление капитального строительства» | ООО "Город-Строй"Контракт № 30 от 17.11.2009г. | 372,3 | 206 881 690 | 55% | 31.12.2017г. |  |
| 13 | Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища ОАО «Тырныаузский горно-обогатительный комбинат» |  |  | ООО «ИНТЕР» | 43,3 |  |  | 2018гг. | В августе 2017г. перечислен аванс в сумме 7059,78 тыс. руб. По завершении работ, предусмотренных на 2017 год, будут оплачены работы в сумме 16472,82 тыс. руб. |
| 14 | Создание автотуристического кластера «Зарагиж», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Автотуристический комплекс «Зарагиж», в составе которого:-Средства размещения на 75 койко-мест;-Гостевые домики;- VIP –зоны;-Ресторанный комплекс;-SPA –зона с возможностью рыбалки;-Зона для активного отдыха;-Детский центр досуга;-Деревня мастеров. |  | ООО «Мастер-класс А», Ген. директор Коготыжева Мадина Абузедовна |  | 353,6 | 310,82 | 87,9% | 2018г. | Финансирование в 2017г. - 27,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2 | Строительство туристско-спортивного комплекса «Верхнее Голубое озеро»: -Многофункциональный спортивный комплекс на 2500 зрительских мест;- Гостиничный комплекс на 240 койко-мест; - Дом рыбака;- Лодочная станция;-Пляж;-Благоустройство территории. |  | ОАО «Каббалктурист», Ген. Директор Дхасежева Юлия Анатольевна |  | 180,5 | 0 | 0 | 2018г. | Финансирование в 2017г. - 27,15 |
| 14.3 | «Перспективное развитие зоны отдыха «Нижние Голубые озера» в Черекском районе»:-Дайвинг центр;-Спортивно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и средствами размещения (общ.пл 1380 кв.м.), 20 койко-мест);-Парк-музей «Сад камней» со средствами общественного питания на 45 посадочных мест;-Гостевые домики «Круг дружбы народов России» на 44 койко-мест. |  | ООО «НИЦ «Голубое озеро» в лице генерального директора Мокаева Алима Азретовича |  | 218,5 | 0 | 0 | 2018г. | Финансирование в 2017г. - 56,76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.4 | Строительство субкластера «Нальчик-Северный»:-Гостиница на 100 койко-мест;-Туристско-информационный центр;-ТРЦ;-Автовокзал;СТО;-Автостоянка |  | ООО «Автовокзал «Северный» в лице директора Темиржанова Кязима Абдул-Керимовича |  | 399,2 | 138,24 | 34,6% | 2018г. | Финансирование в 2017г. - 80,10 |
| 14.5 | Строительство многофункционального комплекса «Нальчик- Южный»:-Гостиница на 100 койко-мест;-Туристско-информационный центр;-ТРЦ;-Автовокзал;СТО;-Автостоянка |  | ООО «Авангард» в лице генерального директора Шогенова Тимура Ростомовича |  | 725,2 | 371,39 | 51,2% | 2018г. | Финансирование в 2017г.- 122,60 |
| **Итого: 14 проектов** | **2 514,5**  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО: 101 проект** | **553 381,2** |  |  |  |  |